Я повторно прошёл актуальный Aivion-main (7). Сейчас последний migration — 000060; production runtime всё ещё собирается вокруг старых products / orders / sales / daily_*, отдельных sync-пакетов, aipipeline, большого legacy actions, dashboardhome, unifiedanalysis и собственного SQL-аналитического слоя Chat. Поэтому план ниже — не «дорастить существующий Unified Analysis», а построить новый owner-runtime и затем полностью удалить старую бизнес-архитектуру.

# Aivion Physical Implementation Plan v1

## 1. Главная стратегия реализации

Финальная физическая схема должна выглядеть так:

Ozon APIs

│

▼

Collection / Provider Adapters

│

▼

Canonical UCDM

│

├── Capability / DQ

│

▼

Internal Factual API

│

├───────────────┐

│               │

▼               ▼

Daily Analysis     AI Chat

│

▼

Factual Universe

│

▼

Landscapes

│

▼

Materiality

│

▼

Discovery AI

│

▼

Evidence Expansion

│

▼

Deep AI

│

▼

Action Reconciliation

│

▼

Publication

│

├──────── Dashboard

├──────── Actions

└──────── Chat published context

При этом:

PostgreSQL

= source of truth

Redis / Asynq

= executor / очередь

MinIO

= immutable artifacts

OpenAI

= semantic reasoning

Frontend

= presentation

# 2. Что физически переиспользуем из текущего проекта

Не всё старое надо выбрасывать.

Сохраняем нейтральную инфраструктуру:

users

sessions

seller_accounts

ozon_connections

auth middleware

seller isolation middleware

PostgreSQL / pgx

sqlc

Redis / Asynq

MinIO

raw HTTP / Ozon auth transport,

если не содержит старой business semantics

OpenAI low-level HTTP/client pieces

Sentry

Prometheus

Zap logger

chat attachments infrastructure

chat session/message storage concepts

chat idempotency mechanisms

review/admin/billing infrastructure

Также можно переиспользовать часть:

internal/integrations/ozon

но именно как provider transport/client layer.

Не переносить из старых sync-сервисов их business mapping как новую canonical truth автоматически.

# 3. Что не является основой новой архитектуры

Не строим новую систему поверх:

products

orders

sales

stocks

daily_account_metrics

daily_sku_metrics

product_analytics_daily

stock_analytics_snapshots

ai_dashboard_narratives

ai_daily_summaries

alerts

recommendations

action_generation_runs

action_items

action_entity_groups

ai_pipeline_runs

ai_pipeline_dispatches

ai_dashboard_data_snapshots

seller_current_ai_snapshots

unified_analysis_publications

seller_current_unified_publications

unifiedanalysis/*

aipipeline/*

dashboardhome semantic repair

legacy actions AI generation

chat tool_data_repository_sqlc

Они существуют до cutover только потому, что текущий продукт пока на них работает.

# 4. Не делаем migration старых business facts в новую UCDM

Это важное решение.

Например у нас сейчас есть:

daily_account_metrics.revenue

daily_sku_metrics.orders_count

ad_metrics_daily.revenue

sales.amount

Но мы уже знаем, что их семантика не совпадает с новой canonical model.

Поэтому не пишем migration вроде:

INSERT INTO canonical_sales

SELECT revenue, orders_count

FROM daily_sku_metrics;

Это снова протащит старые ошибки в новое ядро.

Для seller 1:

сохраняем:

user

seller_account

Ozon connection

удаляем старые business facts

заново собираем всё из Ozon

по новой ingestion architecture.

Это уже согласовано и здесь особенно правильно.

# 5. Database migration strategy

Сейчас последняя migration:

000060

Поэтому условно следующий блок можно разложить так:

000061 canonical_collection_foundation

000062 canonical_catalog

000063 canonical_sales

000064 canonical_stock_price_advertising

000065 canonical_optional_domains

000066 capability_dq_factual_universe

000067 analysis_runtime

000068 publications_actions

000069 chat_v2

000070 evals_observability

000071 legacy_architecture_removal

Конкретные номера естественно берём следующие свободные на момент реализации.

Не рекомендую делать одну migration на 4 000 строк.

# 6. Collection foundation

Новая ingestion architecture начинается не с productsync, а с общей модели collection.

Предлагаю таблицы:

collection_runs

collection_domain_runs

collection_cursors

source_payloads

## collection_runs

Один общий цикл сбора seller.

Основные поля:

id

seller_account_id

kind

INITIAL

DAILY

MANUAL

REPAIR

status

PENDING

RUNNING

COMPLETED

COMPLETED_WITH_LIMITATIONS

FAILED

CANCELLED

started_at

finished_at

created_at

trigger

requested_by

Это замена текущей пары:

sync_jobs

import_jobs

с более правильной domain architecture.

# 7. collection_domain_runs

Каждый источник/домен отдельно.

Например:

CATALOG

SALES_DEMAND

POSTINGS

RETURNS

STOCK

PRICE

ADVERTISING

FUNNEL

FINANCE

SEARCH

PROMOTIONS

ACCOUNT_HEALTH

SUPPLY

TAXONOMY

Поля:

id

collection_run_id

seller_account_id

domain

capability_key

status

requested_from

requested_to

coverage_from

coverage_to

snapshot_at

records_received

records_written

pages_received

completeness_status

started_at

finished_at

source_revision_hash

error_code

error_message

# 8. Почему Domain Run — важная сущность

Например:

Collection #712

Catalog       COMPLETED

Sales         COMPLETED

Stock         COMPLETED

Advertising   FAILED

Search        PARTIAL

Finance       UNAVAILABLE

Это не означает:

collection failed.

Core может быть готов, AI запускается, а optional limitations фиксируются отдельно.

# 9. collection_cursors

Заменяет старый sync_cursors.

Пример ключа:

seller

domain

cursor_key

Храним только transport position.

Никогда не используем cursor как business truth.

# 10. source_payloads

Новый replacement текущего raw_payloads.

Поля:

id

seller_account_id

collection_domain_run_id

provider = OZON

endpoint_key

request_fingerprint

page_seq

storage_bucket

storage_object_key

sha256

http_status

received_at

metadata_json

Полный raw payload находится в MinIO.

В PostgreSQL — provenance.

Никаких API secrets/request authorization headers.

# 11. Catalog physical model

Предлагаю следующие таблицы:

provider_categories

provider_product_types

taxonomy_sync_runs

canonical_skus

canonical_sku_versions

canonical_sku_content_snapshots

canonical_sku_relations

seller_categories

sku_category_assignments

# 12. canonical_skus

Стабильная identity.

id BIGSERIAL

seller_account_id

ozon_sku BIGINT

first_observed_at

last_observed_at

catalog_state

ACTIVE

ARCHIVED

UNOBSERVED

UNKNOWN

created_at

Critical constraint:

UNIQUE(seller_account_id, ozon_sku)

Это наш canonical SKU identity.

# 13. Чего нет в canonical_skus

Не держим mutable current business data:

price

stock

sales

category

name

offer_id

как source of truth.

Это отдельные version/fact tables.

# 14. canonical_sku_versions

Mutable metadata history:

id

canonical_sku_id

offer_id

ozon_product_id

name

provider_status

catalog_state

normalized_hash

observed_at

collection_domain_run_id

Новая запись только когда normalized hash изменился.

# 15. canonical_sku_content_snapshots

Для дополнительного product content:

attributes

images

description metadata

provider content status

Не смешиваем с identity.

# 16. canonical_sku_relations

Например related SKUs:

seller

source_sku_id

related_sku_id

relation_type

provider_relation_key

observed_at

Не объединяет SKU identity.

# 17. Provider taxonomy

provider_categories глобальная:

provider_category_id

parent_provider_category_id

name

is_leaf

path

taxonomy_version

provider_product_types:

provider_type_id

provider_category_id

name

Product Type остаётся context.

# 18. Seller-bearing Category

Нужна физическая seller entity для Action Target.

Таблица:

seller_categories

Поля:

id

seller_account_id

provider_category_id

first_observed_at

last_observed_at

Constraint:

UNIQUE(seller_account_id, provider_category_id)

Именно seller_categories.id используется как Category Action Target.

# 19. sku_category_assignments

История:

canonical_sku_id

seller_category_id

observed_from

observed_to

collection_domain_run_id

Сегодняшнюю Category не backfill'им назад.

До первой observation:

UNMAPPED

# 20. Sales Demand physical model

Предлагаю:

sales_demand_daily

sales_account_daily

sales_reconciliations

# 21. sales_demand_daily

Поля:

id

seller_account_id

canonical_sku_id NULL

source_sku

business_date

ordered_units

ordered_amount

currency

collection_domain_run_id

observed_at

canonical_sku_id nullable специально.

Если Ozon вернул неизвестный SKU:

source fact сохраняется

canonical_sku_id = NULL

# 22. Revisions

Не update старую строку.

Новый Ozon collection:

same:

seller

date

sku

new:

collection_domain_run_id

observed_at

value

Factual API выбирает latest observation:

observed before universe cutoff.

Это позволяет исправлять history, не переписывая старые Publications.

# 23. sales_account_daily

Независимый provider account truth.

seller_account_id

business_date

ordered_units

ordered_amount

currency

collection_domain_run_id

observed_at

Не вычисляем Account только как SUM SKU.

# 24. sales_reconciliations

Фиксируем техническую reconciliation:

seller

business_date

domain_run_id

provider_account_ordered_amount

sku_sum_ordered_amount

amount_difference

provider_units

sku_sum_units

units_difference

status

Это DQ.

Не seller business insight.

# 25. Orders/Postings physical model

Отдельно:

sales_orders

sales_postings

sales_posting_versions

sales_posting_products

sales_lifecycle_events

# 26. sales_orders

Только если provider реально дал:

ozon_order_id

Identity:

seller + ozon_order_id

Не используем posting_number как Order.

# 27. sales_postings

Identity:

seller + posting_number

Поля:

fulfillment_type

order_id nullable

first_observed_at

# 28. sales_posting_versions

Versioned:

status

substatus

delivery schema

warehouse/cluster context

observed_at

# 29. sales_posting_products

Это product lines конкретного Posting.

Не называем таблицу:

order_items

если у нас нет authoritative Order Item entity.

# 30. Lifecycle events

sales_lifecycle_events

Поля:

posting_id

event_type

provider_event_at NULL

provider_date NULL

business_date

observed_at

time_quality

EXACT

DATE_ONLY

OBSERVED_APPROXIMATE

UNKNOWN

# 31. Returns

Отдельно:

sales_returns

sales_return_events

Возврат не меняет historical ordered amount.

# 32. Stock physical model

Нужно перестать иметь просто current mutable:

stocks

Предлагаю:

inventory_pools

inventory_locations

inventory_location_versions

stock_snapshots

stock_snapshot_lines

stock_turnover_observations

# 33. inventory_pools

Физический inventory pool.

Нужен именно для предотвращения:

FBO/FBS double count.

Поля:

id

seller

provider_pool_key

fulfillment_type

pool_type

# 34. Location

inventory_locations

inventory_location_versions

Identity стабильна.

Название / cluster принадлежность versioned.

# 35. stock_snapshots

Одна complete collection:

id

seller

collection_domain_run_id

snapshot_at

requested_sku_universe_hash

completeness_status

# 36. stock_snapshot_lines

snapshot_id

canonical_sku_id

inventory_pool_id

location_id nullable

sellable_units NULL

reserved_units NULL

non_sellable_units NULL

provider_fields_json

Не выводим sellable_units из:

total - reserved

если semantics не принята.

# 37. Provider turnover

Храним отдельно:

stock_turnover_observations

Например:

ADS

IDC

turnover_grade

Это provider enrichment.

Не смешиваем с Aivion coverage.

# 38. Price physical model

price_snapshots

Я бы не дробил цену на 8 таблиц.

Одна observation row:

id

seller

canonical_sku_id

observed_at

collection_domain_run_id

currency

current_price

base_price

seller_promo_price

customer_price

old_reference_price

min_allowed_price

retail_price

vat_rate

auto_action_enabled

provider_json

Все поля nullable согласно capability/source.

# 39. Никакого price history via old_price

old_reference_price остаётся отдельным concept.

История:

ряд price_snapshots во времени.

# 40. Advertising physical model

Текущие:

ad_campaigns

ad_metrics_daily

ad_campaign_skus

лучше заменить, потому что их semantics слишком legacy.

Новые:

advertising_campaigns

advertising_campaign_versions

advertising_target_intervals

advertising_daily_facts

advertising_cpo_facts

# 41. advertising_campaigns

Identity:

seller + provider_campaign_id

# 42. Campaign versions

name

state

strategy

budget

scope_type

EXPLICIT_SKU_SET

ALL_ELIGIBLE_SKUS

NON_SKU_OBJECTS

UNKNOWN

observed_at

# 43. Target history

advertising_target_intervals

Поля:

campaign_id

canonical_sku_id

valid_from_observation

valid_to_observation

Только для explicit SKU scope.

Не взрываем ALL_ELIGIBLE_SKUS в 2 000 synthetic rows.

# 44. Advertising facts

advertising_daily_facts

Поля:

campaign_id

business_date

impressions

clicks

paid_spend_amount

bonus_spend_amount

attributed_ordered_units

attributed_ordered_amount

currency

collection_domain_run_id

observed_at

attribution_maturity

# 45. CPO detail

Если provider даёт promoted SKU и ordered SKU:

advertising_cpo_facts

храним обе ссылки раздельно.

# 46. Funnel physical model

Funnel metrics в отдельной append-only таблице:

funnel_observations

Не пытаться превратить Funnel в daily additive table.

Поля:

seller

scope_kind

scope_ref nullable

metric_key

period_start

period_end

value

temporal_semantics

collection_domain_run_id

observed_at

Например unique visitors остаются direct-period fact.

# 47. Funnel metric registry — в коде

Не рекомендую делать mutable admin table.

Versioned registry:

internal/funnelregistry

определяет:

metric_key

meaning

source capability

scope

temporal type

additivity

allowed transitions

presentation stage

Registry version входит в contract bundle.

# 48. Finance physical model

finance_accrual_types

finance_accruals

finance_accrual_components

# 49. finance_accruals

Parent row:

provider_accrual_id

seller

business_date

scope_type

scope_ref

total_amount

currency

accrual_type_id

collection_domain_run_id

observed_at

# 50. Components

finance_accrual_components

Например:

commission

delivery

item_fee

non_item_fee

container_fee

unknown

Parent + children никогда не суммируются как одна общая сумма.

# 51. Search physical model

seller_search_summaries

seller_search_query_details

market_search_snapshots

# 52. Summary

seller

canonical_sku_id

period_start/end

provider_gmv

provider_ordered_units

unique_search_users

unique_view_users

position

view_conversion

observed_at

# 53. Query detail

normalized_query_key

query_text

canonical_sku_id

provider_rank

retrieval_scope = TOP_N_PROVIDER_RANKED

metrics...

Обязательно:

top_n_limit

и source scope.

# 54. Promotions physical model

promotions

promotion_versions

promotion_candidate_observations

promotion_membership_observations

# 55. Promotion identity

seller

promotion_origin

provider_action_id

# 56. Candidate и participant физически разные таблицы

Это специально защищает нас от случайной ошибки:

candidate == member

# 57. Account Health physical model

seller_rating_observations

Поля:

metric_key

provider_value

provider_status

provider_direction

provider_previous_value

observed_at

effective_date/period

Unknown metric не отбрасываем.

Registry versioned в code.

# 58. Supply physical model

Только FBO:

supplies

supply_versions

supply_items

supply_acceptance_facts

Никакого FBP в v1.

# 59. Capabilities physical model

Нужна самостоятельная таблица:

business_capability_assessments

Поля:

id

seller_account_id

capability_key

domain

state

READY

PARTIAL

STALE

UNAVAILABLE

FAILED

NOT_APPLICABLE

contract_state

access_state

source_state

semantic_state

coverage_state

temporal_state

history_state

reason_code

details_json

assessed_at

source_domain_run_id nullable

# 60. Domain Watermarks

domain_watermarks

Поля:

seller

domain

fact_family

latest_observed_at

latest_complete_business_date

latest_mature_business_date

assessed_at

Это техническая factual readiness.

# 61. DQ physical model

data_quality_runs

data_quality_issues

Issue:

domain

code

scope_ref

period_start/end

severity

details_json

detected_at

DQ не содержит:

sales dropped

campaign bad

stock critical

Только технические нарушения.

# 62. Factual Universe

Теперь ключевой слой:

factual_universes

factual_universe_sources

factual_universe_capabilities

factual_universe_dq_summary

# 63. factual_universes

Я бы использовал UUID, потому что это opaque immutable snapshot identity.

id UUID

seller_account_id

analysis_date DATE

analysis_cutoff_at TIMESTAMPTZ

manifest_hash

temporal_policy_version

capability_policy_version

dq_policy_version

factual_api_version

created_at

# 64. Universe не копирует все факты

Мы не создаём:

200 000 duplicated rows

per Publication.

Universe указывает:

какие факты были доступны на cutoff.

Факты append/revision-oriented.

Factual API читает:

observed_at <= analysis_cutoff

и выбирает latest observation для business key.

# 65. Universe source manifest

factual_universe_sources

Содержит для каждого domain:

last_complete_domain_run_id

coverage_from

coverage_to

snapshot_as_of

watermark

source_hash

Большой полный manifest дополнительно хранится в MinIO.

# 66. Universe capability snapshot

Capabilities копируются/freeze в:

factual_universe_capabilities

чтобы P109 всегда видел тот capability state, который существовал в P109.

# 67. Internal Factual API

Создаём новый package:

backend/internal/factualapi/

Пример структуры:

context.go

types.go

factref.go

temporal.go

catalog.go

sales.go

stock.go

price.go

advertising.go

funnel.go

finance.go

search.go

promotions.go

health.go

supply.go

repository.go

repository_sqlc.go

trace_fact.go

# 68. Read context

type ReadContext struct {

SellerAccountID int64

UniverseID      uuid.UUID

AnalysisDate    time.Time

CutoffAt        time.Time

}

Для AI:

SEALED_UNIVERSE

обязателен.

# 69. Factual API не содержит semantic methods

Запрещены:

GetCriticalSKUs()

GetBiggestProblems()

GetOpportunities()

GetBestActions()

GetOptimalPrice()

GetRevenueAtRisk()

Разрешены:

GetSales(...)

GetStock(...)

GetPrices(...)

GetCampaigns(...)

GetSearchSummary(...)

# 70. Factual API boundary gate

Это обязательно физически закрепить.

Например CI-script проверяет, что:

internal/dashboard

internal/chat

internal/analysis/*

не импортируют:

internal/dbgen

pgx

напрямую для canonical business data.

Исключения:

factualapi

collection repositories

publication repositories

actions persistence

# 71. Почему это так важно

Сегодня Chat имеет:

tool_data_repository_sqlc.go

и фактически является самостоятельным analytics engine.

После migration такого пути быть не должно.

# 72. New Analysis runtime

Не переиспользуем огромный ai_pipeline_runs.

Создаём чистые:

analysis_runs

analysis_run_stages

analysis_stage_attempts

analysis_ai_attempts

analysis_artifacts

analysis_run_events

# 73. analysis_runs

Поля:

id BIGSERIAL

seller_account_id

run_kind

STANDARD_DAILY

EXPLICIT_REANALYSIS

EVALUATION

execution_class

PRODUCTION

EVALUATION

status

PREPARING

RUNNING

READY_TO_PUBLISH

PUBLISHED

NO_OP

FAILED

CANCELLED

STALE

analysis_date

analysis_cutoff_at

factual_universe_id

base_publication_id nullable

contract_bundle_hash

trigger

started_at

completed_at

error_code

error_message

# 74. One production Run per seller

Use DB invariant, not Redis.

Partial unique index:

UNIQUE(seller_account_id)

WHERE execution_class = 'PRODUCTION'

AND status IN (

'PREPARING',

'RUNNING',

'READY_TO_PUBLISH'

)

PostgreSQL supports partial unique indexes specifically for uniqueness over only a subset of rows. PostgreSQL

Evaluation runs unaffected.

# 75. analysis_run_stages

Одна строка на stage:

run_id

stage_key

status

input_hash

output_hash

attempt_count

lease_owner

lease_expires_at

heartbeat_at

started_at

completed_at

error_code

error_message

Unique:

(run_id, stage_key)

# 76. Stage list

Физически фиксируем те же 18 stages:

RESOLVE_CONTEXT

SEAL_UNIVERSE

PREPARE_CONTINUITY

BUILD_LANDSCAPE_CORE

RUN_MATERIALITY

BUILD_LANDSCAPE_DETAIL

BUILD_DISCOVERY_PACK

DISCOVERY_AI

VALIDATE_DISCOVERY

EXPAND_EVIDENCE

BUILD_DEEP_PACK

DEEP_AI

VALIDATE_DEEP

PLAN_ACTION_RECONCILIATION

BUILD_PUBLICATION

BUILD_PROJECTIONS

VALIDATE_PUBLICATION

PUBLISH

POST_PUBLISH

Можно POST_PUBLISH не считать publish-blocking.

# 77. Generic stage job

В Redis не отправляем огромный pack.

Task:

{

"run_id": 1832,

"stage_key": "DEEP_AI"

}

Всё.

# 78. Asynq только executor

Task type:

analysis.stage.execute

Handler:

1. прочитал stage из Postgres

2. попытался claim lease

3. если уже SUCCEEDED → no-op

4. выполнил

5. persist result

6. enqueue next stage

Asynq гарантирует at-least-once execution, retries и recovery worker-crash, поэтому сами handlers обязаны быть идемпотентными; Redis нельзя считать состоянием pipeline. GitHub

# 79. Не полагаемся на Unique() как correctness mechanism

Можно использовать:

TaskID

Unique

для уменьшения мусора в queue.

Но correctness всё равно:

PostgreSQL stage state + lease.

Asynq Unique привязан к TTL/task payload/queue и заканчивается после successful processing или TTL, поэтому это полезная дедупликация, но не durable business lock. GitHub

# 80. Stage lease

Claim выполняется атомарным SQL:

UPDATE stage

SET

status=RUNNING,

lease_owner=?,

lease_expires_at=?

WHERE

id=?

AND

(

status=READY

OR lease_expires_at < now()

)

RETURNING *

Worker heartbeat продлевает lease.

Если process умер:

другой worker сможет забрать stage.

# 81. Advisory lock

Не держим PostgreSQL lock весь AI-call.

Но для коротких операций:

create production run

publication pointer switch

можно использовать transaction-level advisory lock seller.

PostgreSQL transaction advisory locks автоматически освобождаются в конце transaction и как раз подходят для короткой application-defined синхронизации. PostgreSQL

# 82. Artifact store

Новый общий интерфейс:

type ArtifactStore interface {

Put(...)

Get(...)

Verify(...)

}

Переиспользовать MinIO client.

# 83. analysis_artifacts

Postgres только metadata:

id

run_id

stage_key

kind

schema_version

storage_key

sha256

compressed_bytes

uncompressed_bytes

created_at

# 84. MinIO layout

Например:

analysis/

seller-1/

run-1832/

universe/

manifest.json

landscape/

core.json

detail.json

discovery/

pack.zip

request.json

response.json

validated.json

evidence/

requests.json

results.json

deep/

pack.zip

request.json

response.json

validated.json

actions/

reconciliation-plan.json

publication/

bundle.json

projections/

dashboard.json

Имена logical; exact layout versioned.

# 85. Deterministic artifact hashing

Оставляем сильную сторону current Unified Analysis:

canonical serialization

stable file order

stable LF

stable ZIP

SHA-256

Это нейтральная и полезная инфраструктура.

# 86. Landscape physical storage

Не создаём mutable tables:

landscape_current

material_entities_current

как business state.

Stage outputs — immutable artifacts.

В PostgreSQL достаточно:

analysis_artifacts

# 87. Materiality package

internal/analysis/materiality/

Пример:

engine.go

lanes.go

anchors.go

rrf.go

diversity.go

policy.go

types.go

Полностью deterministic.

# 88. Discovery package

internal/analysis/discovery/

pack_builder.go

contract.go

prompt.go

provider.go

validator.go

# 89. Evidence package

internal/analysis/evidence/

catalog.go

recipes/

expander.go

normalizer.go

continuity.go

types.go

Evidence Catalog version:

evidence_catalog_v1

входит в contract bundle.

# 90. Deep package

internal/analysis/deep/

pack_builder.go

contract.go

prompt.go

provider.go

validator.go

# 91. OpenAI low-level infrastructure

Сейчас provider logic размазана по:

unifiedanalysis/provider

chat/openai_client

actions AI clients

...

Нужно выделить нейтральный:

internal/openaix/

Например:

client.go

responses.go

files.go

containers.go

usage.go

retry.go

errors.go

А domain package задаёт:

prompt

schema

tool catalog

# 92. Responses API

Discovery, Deep и Chat используют Responses API.

Современный Responses API поддерживает custom function tools и structured JSON output через schema, поэтому нам не нужен отдельный homemade protocol поверх свободного JSON. OpenAI Developers

# 93. Discovery/Deep без cross-stage provider state

Каждый stage получает полный explicit input.

Не:

Discovery response_id

→ Deep previous_response_id

# 94. AI attempt persistence

analysis_ai_attempts

Поля:

id

run_id

stage_key

attempt_no

model_policy_version

model

prompt_version

schema_version

provider_response_id

provider_request_id

input_artifact_id

raw_output_artifact_id

validated_output_artifact_id

input_tokens

output_tokens

total_tokens

estimated_cost

started_at

completed_at

status

error_code

# 95. No silent model fallback

Если configured Deep model недоступна:

retry

↓

terminal failure

а не:

переключились на другую модель

и никому не сказали.

# 96. Action physical model

Новый Actions — отдельный persistent business layer.

Я предлагаю не переносить текущие:

action_items

action_user_states

# 97. action_signatures

Это business identity:

id

seller_account_id

signature_hash

action_type

target_kind

target_id

normalized_context_hash

normalized_context_json

intent_key

created_at

Unique:

(seller_account_id, signature_hash)

Это:

одно и то же бизнес-действие.

# 98. action_signature_state

Mutable control projection:

signature_id

active_case_id NULL

suppressed_until NULL

last_occurrence_no

updated_at

Именно здесь реализуется:

same action identity suppressed 30d.

# 99. action_cases

Occurrence.

id UUID

signature_id

occurrence_no

opened_by_publication_id

created_at

closed_at nullable

Unique:

(signature_id, occurrence_no)

# 100. action_case_state

Текущий control state:

case_id

system_state

ACTIVE

SUSPENDED

RESOLVED

SUPERSEDED

user_state

OPEN

DONE

DISMISSED

current_proposal_id

updated_at

# 101. Почему system/user state разделены

Например:

AI still recommends

+

user DONE

Это две разные вещи.

На следующем run может появиться новый occurrence.

# 102. action_case_proposals

Каждая новая Publication при FULLY_SUPPORTED создаёт новую proposal:

id

case_id

publication_id

recommendation_id

action_type

parameters_json

display_order

created_at

Не копируем предыдущую proposal.

# 103. Action supports

Я бы не хранил REQUIRED_SUPPORT только одним JSON.

Лучше:

action_proposal_supports

Поля:

proposal_id

support_key

support_role

REQUIRED_SUPPORT

CONTEXT

COUNTEREVIDENCE

claim

fact_refs_json

finding_refs_json

# 104. Revalidation

action_case_assessments

Поля:

previous_proposal_id

analysis_run_id

new_publication_id

outcome

FULLY_SUPPORTED

PARTIALLY_SUPPORTED

NOT_SUPPORTED

UNVERIFIABLE

SUPERSEDED

created_at

# 105. Каждый support тоже оценивается

action_support_assessments

assessment_id

support_key

status

HOLDS

CHANGED

NOT_VERIFIABLE

current_fact_refs_json

Это даёт отличную auditability.

# 106. User events

Не перезаписываем историю.

action_user_events

id

case_id

seller

user_id

event_type

DONE

DISMISSED

REOPENED

reason_code

comment

created_at

REOPENED можно оставить физически допустимым для существующего «Вернуть в работу», но frontend разрешает его только согласно принятому contract.

# 107. System events

action_system_events

Например:

SUSPENDED

RESOLVED

SUPERSEDED

RECURRED

REAFFIRMED

для audit.

# 108. Action Groups

Immutable publication projection:

publication_action_groups

publication_action_group_members

## Group

id UUID

publication_id

recommendation_id

action_type

target_kind

family

display_order

display_title

display_summary

presentation_template_key

## Members

group_id

case_id

proposal_id

member_order

После user DONE row не удаляется.

API просто overlay:

case state → hidden from Active.

Поэтому историческая Publication остаётся immutable.

# 109. Publication physical model

Новый:

publications

publication_components

publication_findings

publication_recommendations

publication_projections

publication_stock_sku_rows

publication_ad_campaign_rows

publication_sku_focus_rows

seller_current_publications

publication_release_events

outbox_events

# 110. Критически важно: Publication row создаём только в Publish transaction

Не создаём:

draft Publication

projecting Publication

Это принадлежит analysis_run.

До Publish есть:

analysis artifacts.

Во время Publish:

insert immutable Publication.

Так концептуальная модель и physical model совпадают.

# 111. publications

id BIGSERIAL

seller_account_id

analysis_run_id

analysis_date

analysis_cutoff_at

factual_universe_id

contract_bundle_hash

published_at

bundle_hash

Без:

status mutable

superseded_at mutable

visibility mutable

Publication itself immutable.

# 112. Release state отдельно

publication_release_events

Например:

PUBLISHED

MADE_CURRENT

WITHDRAWN

ROLLBACK_SELECTED

# 113. Current pointer

seller_current_publications

seller_account_id PK

publication_id

updated_at

Никакого:

ORDER BY published_at DESC LIMIT 1

для Current.

# 114. Publication components

publication_components

Пример:

DEEP_OUTPUT

DISCOVERY_OUTPUT

EVIDENCE

LANDSCAPE

ACTION_PLAN

Поля:

publication_id

component_type

schema_version

artifact_id

sha256

# 115. Findings relational index

publication_findings

publication_id

finding_id

primary_domain

related_domains_json

overview_bucket

statement

detail

display_order

grounding_refs_json

# 116. Recommendations

publication_recommendations

publication_id

recommendation_id

actionability

summary

finding_refs_json

display_order

# 117. Dashboard projections

Я не рекомендую строить один generic:

widgets(key,value,json)

Мы уже договорились о typed projections.

# 118. Summary projection

publication_projections

Rows:

publication_id

projection_key

DASHBOARD_HOME

FUNNEL

STOCK

ADVERTISING

schema_version

payload_json

payload_hash

# 119. Большие row sets отдельно

Например:

publication_stock_sku_rows

Поля:

publication_id

canonical_sku_id

stock

coverage

ordered_units_7d

ordered_amount_7d

segment

sort_key

# 120. Campaign rows

publication_ad_campaign_rows

# 121. SKU Focus rows

publication_sku_focus_rows

publication

cohort

canonical_sku_id

rank

display facts

# 122. Почему это лучше огромного JSON

Summary response остаётся быстрым.

А:

«Показать все 1 500 SKU»

можно lazy load.

Но всё pinned к одной Publication.

# 123. Atomic Publish transaction

Алгоритм физически:

1. Все artifacts уже загружены в MinIO

2. ValidatePublication = PASS

3. BEGIN

4. pg_advisory_xact_lock(seller)

5. Проверить:

current publication == expected base

6. INSERT publications

7. INSERT components

8. INSERT findings

9. INSERT recommendations

10. Apply Action reconciliation

cases/proposals/assessments/groups

11. INSERT dashboard projections

12. UPDATE seller_current_publications

13. INSERT release event

14. INSERT outbox event

15. COMMIT

В transaction никаких:

OpenAI

MinIO upload

Ozon

HTTP

# 124. Почему advisory lock только здесь

Это короткая операция.

PostgreSQL прямо предусматривает transaction-level advisory locks для application-defined synchronization и автоматически освобождает их при завершении transaction. PostgreSQL

# 125. Outbox

outbox_events

Поля:

id UUID

event_type

aggregate_type

aggregate_id

payload_json

created_at

processed_at

attempts

last_error

# 126. Outbox events

Например:

publication.current_changed

action.user_state_changed

Consumer может:

- invalidate cache;

- обновить internal metrics;

- выполнить future notification.

Но user request уже успешен после DB commit.

# 127. Rollback

Rollback не меняет старую Publication.

Transaction:

1. lock seller

2. validate previous publication

3. change current pointer

4. rebuild action current state relative to previous publication

5. keep all user events

6. release event

7. outbox

Cases, существовавшие только в withdrawn Publication, просто не видны в Active projection.

# 128. Dashboard backend package

Старый:

internal/dashboardhome

лучше заменить на:

internal/dashboard/

Структура:

service.go

repository.go

projection/

overview.go

funnel.go

stock.go

advertising.go

types.go

# 129. Dashboard API

Сохраняем основной endpoint:

GET /api/v1/dashboard/home

Это уменьшит unnecessary frontend churn.

Но response полностью новый.

# 130. Lazy endpoints

Добавить:

GET /api/v1/dashboard/stock/skus

GET /api/v1/dashboard/advertising/campaigns

Request обязательно привязан к:

publication_id

или сервер возвращает rows строго из publication, указанной в current page token.

# 131. Dashboard API не вызывает Factual API live

Очень важное различие.

Dashboard:

Publication Projection

а не:

Factual API → пересчитать страницу на request.

Factual API использовали projectors до Publish.

# 132. Funnel redesign

Проектор должен отдавать готовые:

state

reason_code

stages[]

transitions[]

insight

related_actions

limitations

Frontend вообще не знает Ozon metric compatibility.

# 133. Actions API

Старую API taxonomy удаляем.

Target:

GET /api/v1/actions

GET /api/v1/actions/{action_view_id}

POST /api/v1/actions/cases/{case_id}/done

POST /api/v1/actions/cases/{case_id}/dismiss

POST /api/v1/actions/cases/{case_id}/reopen

POST /api/v1/actions/bulk

# 134. /actions response

Active:

ActionGroupView[]

Completed/Irrelevant:

ActionCaseHistoryView[]

# 135. Удаляем старые routes

После frontend cutover:

/check

/uncheck

/{action_key}/dismiss

legacy export

admin action-generation-runs

legacy rerun actions

если не нужны новому internal admin.

# 136. Chat physical migration

Базовые:

chat_sessions

chat_messages

chat_attachments

chat_feedback

можно сохранить.

Они нейтральные.

# 137. Добавляем

chat_turns

chat_turn_contexts

chat_turn_tool_calls

chat_turn_grounding_refs

chat_action_bindings

chat_action_binding_members

# 138. chat_turns

id UUID

session_id

seller

user_message_id

assistant_message_id

answer_mode

status

publication_id

factual_universe_id

model_policy_version

tool_policy_version

prompt_version

started_at

completed_at

input_tokens

output_tokens

estimated_cost

# 139. Context

chat_turn_contexts

turn_id

analysis_date

analysis_cutoff_at

conversation_context_hash

publication_context_hash

attachment_context_hash

action_context_hash

history_message_count

history_truncated

# 140. Tool calls

chat_turn_tool_calls

turn_id

sequence_no

tool_key

tool_version

arguments_json

arguments_hash

status

result_artifact_ref/hash

started_at

completed_at

error_code

# 141. Grounding

chat_turn_grounding_refs

turn_id

ref_type

FACT

FINDING

RECOMMENDATION

ACTION_CASE

ATTACHMENT

ref_key

ordinal

# 142. Action bindings

Старый:

chat_sessions.action_key

удаляем.

Новый:

chat_action_bindings

id UUID

session_id

origin_publication_id

origin_action_group_id

origin_recommendation_id

Members:

chat_action_binding_members

binding_id

action_case_id

# 143. chat_traces legacy удаляется

Его заменяют:

chat_turns

tool_calls

contexts

grounding

OpenTelemetry trace

Не нужен огромный JSON dumping ground.

# 144. Chat runtime package

Оставляем internal/chat, но очищаем.

Новая структура примерно:

service.go

sessions.go

turn.go

history.go

context.go

agent.go

tools/

catalog.go

publication.go

entities.go

sales.go

stock.go

advertising.go

funnel.go

search.go

finance.go

abc.go

validator.go

attachments.go

exports.go

# 145. Удаляется

planner.go

plan_resolve.go

tool_data_repository_sqlc.go

legacy intent routing

legacy confidence

alerts tools

critical SKU tools

recommendations tools

# 146. Chat tools читают Factual API

Не DB.

Например:

func (t *SKUContextTool) Execute(

ctx context.Context,

turnContext TurnContext,

input SKUInput,

)

внутри:

factualAPI.GetSKU(...)

# 147. Chat OpenAI loop

Один logical turn:

Context

↓

Responses API

↓ function call

Backend Factual API

↓ tool result

Responses continuation

↓ possibly more tools

Structured final answer

↓

validator

↓

persist

↓

SSE replay

Responses API нативно поддерживает typed custom function tools и Structured Outputs, что позволяет убрать отдельный старый planner JSON-contract. OpenAI Developers

# 148. Chat streaming

Как договорились:

model draft

↓

full structured result

↓

validate

↓

stream accepted text through SSE

То есть transport остаётся streaming, но rejected response пользователь не видит.

# 149. Evals physical model

Новый:

internal/eval/

и таблицы:

eval_suites

eval_cases

eval_suite_cases

eval_runs

eval_case_runs

eval_grader_results

eval_human_reviews

eval_baselines

# 150. Large Eval assets — MinIO

Не хранить huge Factual Universe fixture в JSONB.

DB:

artifact_key

hash

metadata

MinIO:

eval/

factual-golden/

ai-golden/

longitudinal/

chat/

attachments/

real-replay/

# 151. Eval execution

EVALUATION использует тот же Analysis Runtime.

Не второй pipeline.

Разница:

execution_class = EVALUATION

Hard constraint:

PUBLISH stage forbidden.

# 152. Evaluation CLI

Добавить devtools:

run-eval-suite

compare-eval-runs

promote-eval-baseline

export-eval-report

# 153. Existing unifiedanalysis/eval

Его идеи/fixtures можно просмотреть и использовать как reference.

Но новый eval harness не должен зависеть от old Unified Analysis contract.

# 154. Observability implementation

Сейчас проект уже использует:

Prometheus

Grafana

Zap

Sentry

Я бы их сохранил.

Добавляем:

OpenTelemetry tracing

# 155. Не надо сразу переписывать Prometheus metrics на OTel

Практичнее:

Prometheus

→ metrics

Zap

→ structured logs

OpenTelemetry

→ traces

Sentry

→ exception/error reporting

Они хорошо дополняют друг друга.

# 156. OpenTelemetry packages

Добавить в Go:

go.opentelemetry.io/otel

OTLP exporter

и package:

internal/observability/

# 157. Infra

В deploy/compose/docker-compose.yml добавить:

otel-collector

tempo

Grafana получает:

Prometheus datasource

Tempo datasource

# 158. Почему OpenTelemetry

OTel стандартизирует semantic attributes для spans/metrics/logs и отдельно развивает GenAI conventions, поэтому лучше не изобретать собственный trace format вокруг OpenAI calls. OpenTelemetry

# 159. Trace structure

Analysis:

analysis.run

analysis.stage

analysis.stage

gen_ai request

analysis.stage

Chat:

chat.turn

context.resolve

factual.tool

gen_ai request

answer.validate

# 160. Span names low-cardinality

Не:

analysis seller_1 run_1782 deep

А:

analysis.run

analysis.stage

chat.turn

chat.tool

IDs — attributes.

OTel рекомендует low-cardinality span names и вынесение конкретных identifiers в attributes. OpenTelemetry

# 161. Metrics package

Текущий:

internal/metrics

можно расширить.

Добавить группы:

collection_*

analysis_*

publication_*

action_*

chat_*

factual_*

Как утвердили в Observability Contract.

# 162. Configuration cleanup

Сейчас runtime имеет большое число исторических:

AI_PIPELINE_*

UNIFIED_*

DASHBOARD_NARRATIVE_*

LEGACY_FALLBACK_*

В final architecture удалить.

# 163. Новый config

Минимально:

ANALYSIS_ENABLED

ANALYSIS_DISCOVERY_MODEL

ANALYSIS_DEEP_MODEL

ANALYSIS_STAGE_LEASE_SECONDS

ANALYSIS_MAX_RETRIES

CHAT_MODEL

CHAT_MAX_TOOL_ROUNDS

OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT

Точные policies лучше быть в versioned code/config objects, а не десятках env vars.

# 164. Model Policy

Например:

type ModelPolicy struct {

Version string

Model   string

...

}

Каждый Run сохраняет:

policy version

actual model

Не hardcode текущую legacy gpt-4.1.

# 165. Contract Bundle

Создаём:

analysis/contracts/

Version bundle включает:

temporal

capability

DQ

landscape

materiality

discovery

evidence

deep

actions

projections

model policies

Считается:

contract_bundle_hash

# 166. NO_OP

Перед AI:

same universe

+

same contract bundle

+

same run intent

→

NO_OP

# 167. Collection orchestration

Старые packages:

productsync

ordersync

stocksync

adsync

productanalyticssync

stockanalyticssync

удаляем после replacement.

Новый:

internal/collection/

# 168. Proposed package structure

collection/

orchestrator/

catalog/

sales/

postings/

returns/

stock/

price/

advertising/

funnel/

finance/

search/

promotions/

health/

supply/

taxonomy/

Каждый collector:

Provider client

↓

normalize

↓

canonical repository

↓

capability/DQ result

# 169. Ozon clients

Сохраняем:

integrations/ozon/

как HTTP adapter layer.

Туда постепенно добавить недостающие clients по уже закрытым canonical contracts.

Но никаких таблиц или business aggregation там нет.

# 170. Collection completion

Все факты одного collection_domain_run пишутся transactionally насколько возможно.

Последним действием:

domain run → COMPLETED

Universe никогда не выбирает:

RUNNING domain run.

# 171. Initial backfill

При connection:

Catalog

Sales Core ~90d

Postings/Returns supported history

Advertising supported history

Snapshot-only:

Stock current

Price current

Не создаём synthetic Stock 90 days.

# 172. Никакого ожидания 14 дней

Readiness resolver:

если исторических Core Sales достаточно

→ normal analysis

если недостаточно

→ анализ того, что возможно,

с explicit limitations

После последней договорённости hard wait 14 days нет.

# 173. Analysis trigger

После завершения mandatory Core:

Catalog complete

Sales complete/reconciled

ReadinessService:

resolve analysis_date

↓

enqueue production analysis

Optional jobs не блокируют.

# 174. Optional completion позже

Если Search завершился через 3 минуты после seal:

он не меняет текущий Run.

Факт попадает в следующий Universe.

Не перестраиваем P109 на лету.

# 175. Frontend implementation

После backend publication runtime готов:

новый DashboardHomeResponse.

# 176. Файлы, которые в основном сохраняем

Например:

dashboard shell

tabs

period controls

Overview components

Stock components

Advertising layout

Actions master-detail shell

Chat screen

session sidebar

composer

attachments

# 177. Существенно переписываем frontend libs

dashboard-home-types.ts

overview-view-model.ts

seller-pulse-view.ts

stock-page-view-model.ts

funnel view-model/component

ad-efficiency-display.ts

actions-types.ts

actions-view-model.ts

actions-display.ts

actions-filters.ts

actions-api.ts

chat-api.ts

chat-display.ts

chat action handoff

# 178. Funnel — отдельная реализация

Удаляем old internal composition и делаем:

FunnelStateBoundary

FunnelVisualization

FunnelStage

FunnelTransition

FunnelInsightCard

FunnelRelatedActions

с READY/PARTIAL/UNAVAILABLE/READY_EMPTY/FAILED.

# 179. Legacy routes frontend

Удалить:

/dashboard/categories

/dashboard/sku

после проверки deep links.

Не оставлять redirects как вечную compatibility architecture.

# 180. Frontend action templates

Реализовать versioned registry:

action-presentation-registry.ts

для всех 19 Action Types.

Он содержит только presentation.

# 181. One important distinction

Backend должен присылать:

display_title

display_summary

presentation_template_key

Чтобы frontend не генерировал бизнес-смысл из enum самостоятельно.

Registry определяет:

иконки

колонки

формат параметров

# 182. API wiring cleanup

Сейчас cmd/api/main.go импортирует одновременно:

alerts

recommendations

aipipeline

dashboardhome

unified publication

actions

chat

...

В final state wiring должен быть гораздо чище.

Пример:

auth

account

collection/status

dashboard

actions

chat

admin

health

factualapi — internal only

publication — internal

analysis — worker

# 183. Worker wiring

Сейчас cmd/worker/main.go знает:

legacy pipeline

summaries

alerts

unified analysis

productsync

ordersync...

После migration:

collection handlers

analysis stage handler

outbox dispatcher

maintenance

chat attachment cleanup

# 184. Final worker task types

Пример:

collection.run

collection.domain

analysis.start

analysis.stage.execute

analysis.recover

outbox.dispatch

maintenance.cleanup

chat.attachments.cleanup

Не 25 разных historical AI tasks.

# 185. Devtools новые

Очень рекомендую сделать хороший новый operator tooling сразу.

collect-seller

inspect-collection-run

seal-factual-universe

inspect-factual-universe

run-analysis

inspect-analysis-run

resume-analysis-run

export-analysis-artifacts

inspect-publication

rollback-publication

run-evals

compare-evals

reseed-seller

# 186. Old devtools удалить

После cutover убрать десятки:

run-unified-analysis

audit-unified-publication

inspect-unified...

rebuild-dashboard-publication

old AI pipeline tools

legacy narratives

critical SKU checkers

Иначе через полгода никто не поймёт, какой из 40 scripts актуален.

# 187. SQLC query restructuring

Сейчас:

sql/queries/actions.sql

daily_sku_metrics.sql

unified_analysis.sql

...

После final cutover:

collection.sql

catalog.sql

sales.sql

stock.sql

price.sql

advertising.sql

funnel.sql

finance.sql

search.sql

promotions.sql

health.sql

supply.sql

capabilities.sql

dq.sql

factual_universe.sql

analysis_runtime.sql

publications.sql

publication_projections.sql

action_cases.sql

chat.sql

chat_turns.sql

evals.sql

outbox.sql

# 188. SQLC regeneration is mandatory gate

Каждая migration/query PR:

sqlc generate

git diff --exit-code internal/dbgen

чтобы generated code не отставал от schema.

# 189. Database constraints strategy

Где возможно используем:

NOT NULL

FK

UNIQUE

CHECK

partial UNIQUE indexes

а не проверяем всё только Go-кодом.

PostgreSQL документация отдельно рекомендует использовать DB constraints для ограничений данных; для cross-row invariants лучше unique/exclusion/FK или controlled transaction logic, а не сложные CHECK, ссылающиеся на другие строки. PostgreSQL

# 190. Деньги

В новой canonical schema рекомендую:

NUMERIC(20,6)

для source facts.

Presentation:

2 decimal

где валюта это предполагает.

Не float.

# 191. Percentages

В storage:

NUMERIC

или храним base values и рассчитываем deterministic Factual API.

Не FLOAT.

# 192. Time

Жёстко:

DATE

→ provider/business date

TIMESTAMPTZ

→ timestamp

Никаких timestamp without timezone для source events.

Business timezone policy:

Europe/Moscow.

# 193. Partitioning

На v1 не вводил бы PostgreSQL table partitioning.

При:

~700–2000 SKU

90 дней

пилотное число sellers

обычные composite indexes абсолютно достаточны.

Добавить partitioning позже по фактическим volume metrics проще, чем сейчас усложнять migrations/query plans.

# 194. Основные индексы

На fact tables в первую очередь:

(seller_account_id, business_date)

(seller_account_id, canonical_sku_id, business_date)

(canonical_sku_id, observed_at DESC)

(seller, campaign_id, date)

(collection_domain_run_id)

Не индексировать каждую JSONB колонку «на всякий случай».

# 195. Security

Все repository methods seller-scoped.

Там, где entity ID приходит из API:

WHERE id = ?

AND seller_account_id = ?

Не сначала entity by ID, потом отдельная seller check.

# 196. Public opaque IDs

Для:

Action Case

Action Group

Chat Turn

Factual Universe

UUID разумен.

Internal high-volume rows:

BIGSERIAL

# 197. No public raw DB IDs where unnecessary

Frontend не должен знать:

canonical_sku row id 4182

если бизнес-идентификатора SKU достаточно.

Но Action case_id должен быть opaque.

# 198. Failure handling

Stage error классифицируется:

RETRYABLE

TERMINAL

LIMITATION

Не всё:

return err

→ Asynq retry 25 times.

# 199. AI Retry

Retry только:

provider timeout

transient provider failure

schema/validation retry согласно policy

На том же:

pack

prompt

schema

model policy.

# 200. No semantic repair

Любые старые:

aijsonrepair

semantic_repair

AI reconcile

backend rewriter

не переносим в новый Deep output path.

# 201. Implementation sequence — самый важный раздел

Я бы не делал один giant PR.

Оптимально примерно 12 этапов.

## PR 1 — Canonical foundation

Создать:

collection control schema

catalog schema

sales schema

new collection package skeleton

Factual primitives

Temporal registry

CI boundary rules

Никакого production cutover.

Acceptance:

migrations PASS

sqlc PASS

unit tests

seller isolation tests

## PR 2 — Core Catalog + Sales collectors

Реализовать:

Catalog

taxonomy

Sales Demand

Canonical SKU

Sales account reconciliation

Добавить devtool:

reseed-seller

collect-seller

На seller 1 должны получить реальные canonical facts.

## PR 3 — Core Factual API + Readiness/DQ

Реализовать:

Factual API Catalog/Sales

Capabilities

Watermarks

DQ

analysis_date resolver

Acceptance на seller 1:

Catalog reconcile

Sales reconcile

90d history если Ozon отдаёт

## PR 4 — Stock / Price / Advertising

Добавить три важнейших дополнительных domains:

Stock

Price

Advertising

и Factual API.

Проверить особенно account DRR formula.

## PR 5 — Remaining canonical domains

Добавить:

Funnel

Finance

Search

Promotions

Account Health

Supply

с capability-aware ingestion.

После этого Canonical layer функционально полный.

## PR 6 — Factual Universe + Analysis runtime

Создать:

factual_universes

analysis_runs

analysis_run_stages

artifacts

generic stage executor

leases

recovery

MinIO artifact model

Пока AI можно заменить fake stage output.

## PR 7 — Landscape + Materiality

Реализовать deterministic:

Landscape Core

Materiality

Landscape Detail

На этом этапе уже можно запускать EVALUATION до AI.

## PR 8 — Discovery + Evidence + Deep

Реализовать:

OpenAI Responses adapter

Discovery Pack

Discovery contract

Evidence Catalog

Deep Pack

Deep contract

Добавить fake provider + golden tests.

В конце PR:

facts → Deep Output

работает end-to-end в EVALUATION.

## PR 9 — Actions + Publication

Реализовать:

Action Catalog

Cases

Signatures

Proposals

Supports

Assessments

User events

continuity

Publication

atomic Publish

outbox

projections

И впервые получаем:

Current Publication

по новой архитектуре.

## PR 10 — Dashboard + Actions Frontend

Перевести:

/dashboard/home

Overview

Stock

Advertising

Funnel redesign

Actions workspace

на новые DTO.

При этом всё ещё можно держать новую архитектуру доступной только в local/evaluation environment до полного cutover.

## PR 11 — Chat v2

Перевести Chat на:

Current Publication

Factual API

tool loop

multi-turn history

Action Group handoff

attachments + cabinet

validated response

Удалить direct SQL analytics из Chat.

## PR 12 — Evals + Observability

Реализовать:

Eval DB schema

Golden suites

Replay

OpenTelemetry traces

Prometheus metrics

Grafana dashboards

failure injection suite

## PR 13 — Cutover + Legacy Removal

Это особый release PR.

В нём одновременно:

### Switch runtime

API → new Dashboard/Actions/Chat

Worker → new Collection/Analysis

### Удалить старую architecture

Backend packages.

SQL queries.

Routes.

Frontend contracts.

Env flags.

Tests/docs.

### Migration:

DROP legacy business tables

### Regenerate:

sqlc

# 202. Почему legacy drop только последним PR

Если удалить таблицы раньше:

текущий runtime перестанет запускаться.

Если никогда не удалить:

через год будет две архитектуры.

Поэтому:

new system fully testable

↓

one-time cutover

↓

legacy code+schema removed immediately

# 203. Какие таблицы в final legacy-drop candidates

После dependency audit:

products

orders

sales

stocks

daily_account_metrics

daily_sku_metrics

product_analytics_daily

stock_analytics_snapshots

old ad_campaigns/ad_metrics/ad_campaign_skus

description_categories legacy

ai_daily_summary_*

ai_dashboard_narratives

alerts

alert_runs

recommendations

recommendation_runs

recommendation_alert_links

recommendation_feedback

action_generation_*

action_items

action_user_states

action_entity_groups

ai_pipeline_runs

ai_pipeline_artifacts

ai_pipeline_dispatches

ai_dashboard_data_snapshots

seller_current_ai_snapshots

seller_analysis_settings

unified_analysis_publications

seller_current_unified_publications

unified_publication_action_map

unified_analysis_publication_audit

ozon legacy enrichment facts,

если заменены canonical equivalents

Точный DROP список строится через FK dependency audit непосредственно перед migration.

# 204. Что не удаляем

users

sessions

seller_accounts

ozon_connections

admin logs

billing

review invites

new chat sessions/messages/attachments

# 205. Что делать с старой Chat history

Поскольку Action references и semantic context меняются:

для dev seller 1 я рекомендую:

очистить старые Chat sessions

вместе с reseed.

Нет смысла мигрировать старые chats, которые ссылаются на legacy Action keys.

Для будущих реальных production migrations это был бы отдельный product question, но до пилота его нет.

# 206. Pre-cutover validation

Перед переключением обязательны:

Canonical acceptance

Factual reconciliation

full Analysis replay

Action continuity

Publication integrity

Dashboard browser E2E

Funnel states

Chat multi-turn

attachment+cabinet

failure injection

worker restart

OpenAI timeout

double delivery

publish crash

seller isolation

Eval holdout

# 207. Final seller-1 acceptance sequence

Я бы использовал следующий реальный smoke.

### Step A

reseed seller 1

оставить connection.

### Step B

initial collection

проверить каждый Domain Run.

### Step C

inspect Factual API

особенно:

ordered amount

ordered units

DRR

stock

price

campaign

### Step D

run EVALUATION

посмотреть artifacts.

### Step E

run STANDARD_DAILY

получить P1.

### Step F

Проверить:

Overview

Funnel

Stock

Advertising

Actions

Chat

### Step G

Сделать:

DONE одного Action member

проверить:

4 → 3

### Step H

Следующий factual change + generation.

Проверить continuity.

# 208. Deployment model

Не нужен новый microservice.

Остаются:

backend-api

backend-worker

frontend

postgres

redis

minio

плюс:

otel-collector

tempo

для tracing.

# 209. Почему не Temporal/Step Functions

У нас уже есть:

PostgreSQL

Asynq

worker

и pipeline с относительно линейной stage machine.

Добавление внешнего workflow engine сейчас только увеличит operational surface.

# 210. Redis failure

Поскольку Postgres — truth:

если Redis умер:

Runs остаются в DB.

После восстановления:

recovery scanner

↓

ищет READY/RUNNING expired stages

↓

re-enqueue.

# 211. Recovery scanner

Worker periodic task:

analysis.recover

ищет:

READY stage without queue task

RUNNING with expired lease

outbox unprocessed

и восстанавливает execution.

# 212. PostgreSQL failure

Stage ничего не считает completed до DB commit.

AI response может успеть завершиться, а DB нет.

Тогда attempt можно повторно получить/validate через provider response ID либо повторить согласно policy.

Не публикуем state, которого DB не знает.

# 213. MinIO failure

Если artifact upload failed:

stage not SUCCEEDED.

Никакого:

hash записали, файла нет.

Перед Publish:

Verify required artifacts.

# 214. Determinism checks

Каждый deterministic stage:

input_hash

output_hash

policy_version

Если тот же stage с тем же input/policy дал другой hash:

DETERMINISM_VIOLATION.

# 215. Package dependency rule

Желательная dependency graph:

integrations/ozon

↓

collection

↓

canonical repositories

↓

factualapi

↓

analysis

↓

publication

↓

dashboard/actions

factualapi ───────→ chat

publication ──────→ chat

actions ──────────→ chat

# 216. Запрещённые обратные зависимости

Не должно быть:

factualapi → dashboard

collection → actions

publication → frontend DTO package

canonical facts → AI prompt package

Ozon adapter → Dashboard

# 217. Contracts package

Полезно иметь:

internal/contracts/

только для genuinely shared value types:

Domain

ReadinessState

EntityKind

ActionTargetKind

TemporalPeriod

Но не делать один giant types.go на 5 000 строк.

# 218. Testing layout

Unit рядом с package.

Golden:

testdata/

Integration:

backend/tests/integration/

End-to-end:

frontend/e2e/

Eval:

backend/evals/

или MinIO fixture package.

# 219. CI final pipeline

Минимально:

migration_preflight

sqlc_generation_gate

go_fmt

go_vet

go_test

canonical_contract_gate

factual_api_boundary_gate

analysis_contract_gate

determinism_gate

action_catalog_gate

continuity_gate

publication_gate

frontend_typecheck

frontend_unit

frontend_e2e

legacy_architecture_removal_gate

# 220. Legacy architecture removal gate

Очень рекомендую сделать literal grep gate.

Fail build, если production code снова содержит imports:

internal/aipipeline

internal/unifiedanalysis

internal/alerts

internal/recommendations

после cutover.

Или legacy table names в active business packages.

# 221. Не удалять полезные знания

Перед удалением old code:

извлечь нейтральные:

ZIP deterministic writer

OpenAI retry logic

MinIO helpers

SSE helpers

attachment security

idempotency

seller isolation tests

в новые clean packages.

Потом удалить source legacy.

# 222. Документация final state

После реализации docs/current тоже нужно переписать.

Сейчас там в основном:

Unified Analysis Stage 2/3/4/5

После cutover они будут вводить всех в заблуждение.

Новый docs/current:

canonical-data-model.md

collection-runtime.md

factual-api.md

business-capabilities.md

analysis-pipeline.md

actions.md

publication.md

dashboard.md

chat.md

evals-observability.md

operations-runbook.md

# 223. README

Текущий README всё ещё говорит:

alerts, summaries, recommendations, legacy/unified...

Нужно заменить на реальную новую структуру.

# 224. Что не нужно делать первым

Не начинать реализацию с:

нового Dashboard JSX

нового Chat prompt

новых Action карточек

пока нет canonical factual foundation.

Иначе снова получится:

красивый frontend поверх спорных цифр.

# 225. Что является истинным Milestone 1

Не:

новый AI уже отвечает.

А:

seller 1 можно полностью собрать из Ozon в новую Canonical UCDM и получить через Factual API однозначно правильные факты.

Если этот этап слабый, всё остальное бессмысленно.

# 226. Milestone 2

sealed Universe

→ deterministic Landscape/Materiality

→ Discovery

→ Evidence

→ Deep

полностью replayable.

# 227. Milestone 3

Deep

→ Action Cases

→ Publication

→ consistent Dashboard/Actions

# 228. Milestone 4

Chat работает на том же ядре.

# 229. Milestone 5

legacy physically deleted.

Это важный milestone, а не «когда-нибудь потом почистим».

# 230. Что я бы считал Definition of Done всей миграции

Новая архитектура закончена только если одновременно выполняется:

seller 1 reseeded из Ozon;

старые business facts не используются;

новые canonical domains работают;

Factual API — единственный read boundary;

Daily Analysis работает двумя AI calls;

Evidence закрытый и replayable;

Action Cases + continuity работают;

Publication immutable;

Dashboard читает только Publication;

Actions согласованы с Dashboard;

Funnel redesigned;

Chat читает Publication/Factual API;

Chat настоящий multi-turn;

Evals работают;

tracing/metrics есть;

legacy backend удалён;

legacy tables удалены;

legacy frontend contracts удалены;

legacy env flags удалены;

old docs удалены/заменены;

full E2E PASS.

# 231. Важные архитектурные решения, которые этот Plan окончательно закрепляет

Первое: новую UCDM не строим через миграцию старых daily_* данных. Источник — Ozon.

Второе: существующие Ozon HTTP-клиенты переиспользуем, существующие business sync-models — нет.

Третье: Factual API становится обязательной границей между canonical DB и AI/Chat.

Четвёртое: PostgreSQL является единственным durable state pipeline; Asynq лишь at-least-once executor. GitHub

Пятое: новый analysis_runs создаётся с чистой state machine; старый ai_pipeline_runs не расширяем ещё на двадцать статусов.

Шестое: Publication создаётся только в atomic Publish transaction и с момента INSERT является immutable release snapshot.

Седьмое: Action Cases физически отделяются от Publication Action Groups. Case persistent; Group — immutable presentation projection конкретной Publication.

Восьмое: Dashboard читает только publication projections, не live Factual API.

Девятое: Chat читает Factual API + Publication и не имеет собственного SQL analytics engine.

Десятое: evaluation использует тот же runtime, но физически не имеет права Publish.

Одиннадцатое: Redis, MinIO и OpenAI никогда не участвуют внутри DB Publish transaction.

Двенадцатое: legacy после cutover удаляется физически — не остаётся режимов legacy/unified, fallback или dual read.

# Финальный порядок проекта

После утверждения этого плана вся наша архитектурная работа закрывается:

Canonical Models                         ✅

Temporal / Capabilities / DQ             ✅

Factual API                              ✅

Landscapes / Materiality                 ✅

Discovery / Evidence / Deep              ✅

Actions / Continuity                     ✅

Publication / Projection                 ✅

Orchestration                            ✅

Dashboard / Actions / Chat               ✅

Frontend Migration                       ✅

Funnel Redesign                          ✅

Evals / Acceptance / Observability       ✅

Physical Implementation Plan             ← этот документ

После него больше не нужен ещё один большой архитектурный этап.

Дальше уже начинается собственно разработка, и я бы начинал её строго с:

PR 1 — Canonical Collection/Foundation → PR 2 — Catalog + Sales → PR 3 — Factual API/DQ

а не с AI и не с frontend.

Это позволит впервые за весь путь Aivion поставить абсолютно твёрдое основание: сначала бесспорно правильные данные и факты, затем AI, затем Actions и UI.